Załącznik Nr 6

UMOWA Nr ……………..

Zawarta na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

(jt .Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

w dniu …………………. pomiędzy:

Miastem Bytom - Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu

ul. Łagiewnicka 15

41-902  Bytom

NIP: 626-24-89-169

zwanym dalej Zamawiającym,

który reprezentuje:

…………………………………….

a

firmą

…………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

którą reprezentuje:

…………………………..

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania wymianę okładziny na schodach zewnętrznych Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1332).

- Nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego sprawować będzie …………………. .

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Przy czym termin rozpoczęcia prac zostanie ustalony odrębnym pismem.

- Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpi opóźnienie w rozpoczęciu robót lub nastąpi konieczność przedłużenia czasu trwania realizacji przedmiotu umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany terminu końcowego.                    Nowy uzgodniony przez strony termin zostanie wprowadzony do umowy aneksem.

§ 3

Integralne części składowe niniejszej umowy to:

- Ogłoszenie o zamówieniu.

- Oferta Wykonawcy.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się całkowite wynagrodzenie brutto              w wysokości: ……………………. zł brutto (słownie: ……………………………..).

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy …………… nr rachunku: …………………………………., w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Termin zapłaty liczony jest od daty łącznego spełnienia obu warunków.

- Datą dokonania płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.

- Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie zwłoki w płatności.

§ 5

Strony ustalają następujący zakres obowiązków:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren robót w uzgodnionym terminie,

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi, branżowymi, przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz sztuką budowlaną,

- usuwania wszelkich usterek i wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminach wzajemnie uzgodnionych,

- wykonania robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,

- uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów remontu  i socjalnych, wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt;  w przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia,

- sporządzenia i przekazania w dniu dokonania odbioru końcowego robót dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach.

§ 6

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady materiałowe pozostałości po robotach i śmieci we własnym zakresie i na własny koszt na wysypisko.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zaleceń Zamawiającego w zakresie organizacji robót obejmującej prace w urzędzie czynnym, tak aby umożliwić jego ciągłość pracy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót            i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie odbioru robót.

- Wykonawca bierze odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

§ 7

- Materiały budowlane powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności           z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 8

- Strony umowy ustalają stosowanie następujących kar umownych :

1) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości umowy, określonej w § 4 ust.1,

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia, dla którego strony ustaliły termin realizacji  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %  wartości umowy określonej w  § 4 ust.1,

3) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę w wysokości 20 % wartości umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych    w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części       w terminie 14 dni od dnia nałożenia.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, co spowodowało Zamawiającemu szkodę przewyższającą zastrzeżone w umowie kary     umowne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

4.  Zamawiający ma prawo kumulacji kar z powyższych tytułów.

§ 9

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobre, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca na wykonane roboty określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy udziela                36 miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Sposób usunięcia wad strony uzgadniają przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych i zamontowanych elementów.

- Zamawiający na 7 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę     o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego oraz uznaniem ewentualnych usterek wykazanych w tym protokole. O stwierdzonych usterkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę. W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich usterek wykazanych w tym protokole. Brak usunięcia usterek w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt         i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

  - nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieusprawiedliwiony, nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 2 dni,

  - pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową  lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn        w ciągu 2 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zobowiązany jest:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która od umowy odstąpiła.

b)  	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada obowiązany jest:

- dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren robót.

§ 11

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

§ 12

Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                      ze stron.

WYKONAWCA                                                                                      ZAMAWIAJĄCY